SIGD SUIZA

# Guía para guardar y presentar avances del equipo

Flujo de trabajo Git y entrega técnica para cinco responsables

| Proyecto | Sistema Integral de Gestión Documentaria SIGD SUIZA |
| --- | --- |
| Rama de integración | F_BARTRA |
| Commit base actual | e94e7f1 |
| Fecha | 12 de octubre de 2026 |

# Propósito

Esta guía explica cómo cada integrante debe guardar, documentar y presentar su avance sin mezclar cambios de otros módulos. La entrega oficial se realiza desde una rama individual mediante un Pull Request dirigido a F_BARTRA. Los avances incompletos pueden presentarse como Draft Pull Request y deben incluir pruebas, evidencias, pendientes y dependencias.

Importante: el commit e94e7f1 está confirmado localmente. Los compañeros podrán usarlo como base cuando F_BARTRA sea publicada en el repositorio remoto.

# 1 Ramas y responsabilidades

| Responsable | Rama asignada | Frente de trabajo | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| Sergio Serruche | fix/sergio-seguridad-rbac | JWT, autorización y RBAC | P0 |
| Adrian Duque | fix/adrian-casilla-sesiones | Casilla Electrónica y sesiones | P0 |
| Leonardo Rodríguez | fix/leonardo-organicore-admin | OrganiCore y Administración | P1 |
| Leonel Rivera | fix/leonel-db-auditoria-e2e | Base de datos, auditoría y E2E | P1 |
| Isaac | fix/isaac-devops-ci-calidad | Docker, CI, cobertura y producción | P1 |

## Regla principal

Cada responsable trabaja en su propia rama. Nadie debe desarrollar directamente sobre F_BARTRA ni incorporar en su commit archivos de otro frente de trabajo.

## Preparación inicial

Cuando F_BARTRA esté publicada, cada integrante ejecuta:

git fetch origin

git switch F_BARTRA

git pull origin F_BARTRA

git switch -c fix/nombre-de-su-rama

El nombre de la última instrucción debe reemplazarse por la rama asignada en la tabla anterior.

## Flujo resumido

Actualizar F_BARTRA antes de comenzar.

Crear la rama individual asignada.

Implementar cambios solamente dentro del alcance acordado.

Ejecutar pruebas y revisar el diff.

Crear commits pequeños y descriptivos.

Publicar la rama y abrir un Pull Request hacia F_BARTRA.

# 2 Cómo guardar avances

Un avance debe guardarse mediante commits pequeños, verificables y relacionados con una sola corrección. Antes de agregar archivos, el responsable revisa qué cambió y confirma que no existan secretos, credenciales o modificaciones ajenas.

## Secuencia recomendada

git status

git diff

git add ruta/del/archivo1 ruta/del/archivo2

git diff --cached

git commit -m "tipo(modulo): descripción concreta del avance"

git push -u origin fix/nombre-de-su-rama

Evitar git add . cuando el directorio contiene cambios de varios módulos. Es más seguro agregar cada archivo de forma explícita y revisar git diff --cached antes del commit.

## Ejemplos de mensajes

fix(auth): proteger rutas administrativas con JWT

fix(casilla): validar propietario de notificaciones

fix(admin): persistir cambios de tablas maestras

test(db): estabilizar migraciones desde base vacía

ci(docker): agregar compilación y pruebas al pipeline

## Contenido mínimo de cada commit

Un objetivo técnico concreto y entendible.

Solo los archivos necesarios para ese objetivo.

Pruebas agregadas o actualizadas cuando corresponda.

Ausencia de contraseñas, tokens, claves privadas o datos personales.

Compatibilidad con el contrato existente de API, base de datos y permisos.

## Cómo actualizar una rama de trabajo

Antes de solicitar integración, el responsable incorpora la versión más reciente de F_BARTRA dentro de su propia rama:

git fetch origin

git switch fix/nombre-de-su-rama

git merge origin/F_BARTRA

Los conflictos se resuelven en la rama individual. Después se repiten las pruebas y se publica el resultado actualizado.

# 3 Cómo presentar el avance

La presentación oficial del avance se realiza mediante un Pull Request. La rama base debe ser F_BARTRA y la rama de comparación debe ser la rama individual del responsable.

## Estado del Pull Request

| Estado | Cuándo utilizarlo | Qué debe comunicar |
| --- | --- | --- |
| Draft | El trabajo aún está en proceso. | Porcentaje, tareas terminadas, pendientes y bloqueos. |
| Listo para revisión | El alcance está completo y probado. | Resultados de pruebas, evidencias y riesgos residuales. |
| Aprobado | La revisión técnica terminó sin observaciones críticas. | Confirmación de que puede integrarse en el orden acordado. |

## Plantilla obligatoria del Pull Request

## Responsable

Nombre y rama de trabajo.

## Módulo asignado

Módulo, problema y alcance exacto.

## Avance realizado

- Correcciones implementadas.

- Pruebas incorporadas o actualizadas.

- Integraciones realizadas.

## Archivos principales modificados

- ruta/archivo1

- ruta/archivo2

## Base de datos

- No requiere migración o incluye migración incremental.

- Número y objetos afectados, si corresponde.

## Verificaciones ejecutadas

- Typecheck, lint, pruebas unitarias, integración, DB, E2E y build.

## Evidencias

- Capturas, respuestas HTTP, registros de prueba o video corto.

## Pendientes y riesgos

- Trabajo pendiente, bloqueos y dependencias con otros responsables.

# 4 Evidencias y reporte de avance

## Evidencia mínima

Resumen del problema corregido y alcance exacto del cambio.

Listado de archivos modificados y migraciones nuevas, si existen.

Resultados de typecheck, lint, build y pruebas relacionadas con el módulo.

Respuestas HTTP relevantes, incluyendo 2xx, 401, 403 o 404 según el contrato.

Capturas del flujo funcional y evidencia de persistencia en PostgreSQL cuando aplique.

Confirmación de que no se agregaron secretos, credenciales fijas ni tokens de demostración.

Riesgos residuales, dependencias pendientes y decisiones que requieren revisión.

## Formato de reporte

RESPONSABLE: Nombre completo

RAMA: fix/rama-asignada

AVANCE: 70 %

TERMINADO:

- Resultado verificable 1.

- Resultado verificable 2.

EN PROCESO:

- Actividad actual.

PENDIENTE:

- Actividad restante.

PR: enlace al Pull Request

ÚLTIMO COMMIT: hash y mensaje

BLOQUEOS: dependencia, decisión o acceso requerido

## Ejemplo breve

RESPONSABLE: Sergio Serruche

RAMA: fix/sergio-seguridad-rbac

AVANCE: 70 %

TERMINADO: middleware JWT y protección de rutas administrativas.

EN PROCESO: pruebas de permisos por rol.

PENDIENTE: rate limiting e integración con Casilla.

BLOQUEO: confirmar contrato de permisos con Adrian.

## Verificaciones técnicas esperadas

| Verificación | Resultado esperado | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| TypeScript | Sin errores | Salida del comando |
| ESLint | Sin errores ni advertencias | Salida del comando |
| Pruebas | Suites relacionadas aprobadas | Conteo de pruebas |
| Build | Compilación exitosa | Salida del build |
| Integración | Frontend, API y DB sincronizados | Captura o registro |

# 5 Reglas de coordinación

Nadie trabaja directamente sobre F_BARTRA.

No se utiliza push --force sobre ramas compartidas.

Ningún Pull Request se integra sin revisión y evidencia suficiente.

Las migraciones históricas 01 a 14 no se modifican.

Toda migración nueva se coordina con Leonel para evitar números duplicados.

Adrian y Leonardo consumen el middleware de Sergio y no crean otro sistema JWT.

Isaac integra CI y Docker cuando los contratos principales estén estabilizados.

Cada Pull Request contiene solamente el módulo y alcance asignados.

Antes de integrar, la rama individual incorpora la versión más reciente de F_BARTRA.

## Orden recomendado de integración

| Orden | Responsable | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Leonel Rivera | Estabilizar base de datos, migraciones, auditoría y pruebas E2E. |
| 2 | Sergio Serruche | Integrar autenticación, autorización y RBAC central. |
| 3 | Adrian Duque | Cerrar Casilla Electrónica y seguridad de sesiones. |
| 4 | Leonardo Rodríguez | Reparar Administración y persistencia OrganiCore. |
| 5 | Isaac | Integrar Docker, CI, cobertura y controles productivos. |

## Dependencias principales

Leonel revisa las migraciones solicitadas por Adrian y Leonardo.

Sergio publica el contrato común de identidad, roles y permisos.

Adrian y Leonardo validan sus módulos contra el contrato de Sergio.

Isaac recibe de Leonel los comandos estables de bootstrap, DB y E2E.

# 6 Lista de comprobación antes de presentar

☐  Estoy trabajando únicamente en mi rama asignada.

☐  Mi rama parte de una versión actualizada de F_BARTRA.

☐  El diff contiene solo archivos de mi módulo y alcance.

☐  No modifiqué migraciones históricas 01 a 14.

☐  No incorporé contraseñas, tokens, secretos ni datos personales.

☐  Agregué o actualicé pruebas proporcionales al riesgo del cambio.

☐  TypeScript, lint, build y pruebas aplicables finalizan correctamente.

☐  El Pull Request describe resultados, evidencias, pendientes y riesgos.

☐  Coordiné las dependencias con los responsables involucrados.

☐  No hice merge ni push forzado sobre una rama compartida.

## Criterio de aceptación del avance

Un avance se considera presentable cuando el Pull Request permite entender qué problema se resolvió, qué archivos y contratos se modificaron, cómo se verificó el resultado y qué permanece pendiente. La revisión debe poder reproducirse sin depender de explicaciones verbales adicionales.

## Resultado esperado para el equipo

Este procedimiento permite revisar cada frente por separado, devolver observaciones sin bloquear a los demás integrantes y consolidar en F_BARTRA únicamente cambios probados, documentados y compatibles con el sistema completo.