SIGD SUIZA

# Plan de asignacion de correcciones del sistema

Distribucion tecnica para cinco responsables

| Proyecto | Sistema Integral de Gestion Documentaria SIGD SUIZA |
| --- | --- |
| Rama base | F_BARTRA |
| Fecha | 10 de octubre de 2026 |
| Estado | Plan de correccion posterior a auditoria fullstack |

# Objetivo y criterio de organizacion

Este documento distribuye los hallazgos de la auditoria general de SIGD SUIZA entre cinco responsables. La division busca corregir primero los riesgos de seguridad y privacidad, despues estabilizar los contratos entre backend y PostgreSQL, y finalmente certificar la construccion, las pruebas y el despliegue productivo.

Cada responsable trabaja sobre una rama independiente creada desde el mismo commit de F_BARTRA. Los alcances se han separado por propietario tecnico para reducir conflictos y evitar implementaciones duplicadas de autenticacion, migraciones, servicios administrativos o configuracion Docker.

# Matriz ejecutiva de responsables

| N | Responsable | Frente asignado | Nivel | Rama sugerida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sergio Serruche | Seguridad central, JWT y RBAC backend | P0 | fix/sergio-seguridad-rbac |
| 2 | Adrian Duque | Casilla Electronica y seguridad de sesiones | P0 | fix/adrian-casilla-sesiones |
| 3 | Leonardo Rodriguez | OrganiCore y Administracion fullstack | P1 | fix/leonardo-organicore-admin |
| 4 | Leonel Rivera | Base de datos, auditoria WORM y pruebas E2E | P1 | fix/leonel-db-auditoria-e2e |
| 5 | Isaac | Docker, CI, cobertura y preparacion productiva | P1 | fix/isaac-devops-ci-calidad |

# Reglas comunes de entrega

Partir todos del mismo commit confirmado de la rama F_BARTRA.

No realizar push directo, merge ni despliegue sin autorizacion del responsable de integracion.

Entregar cada frente mediante un pull request independiente y enfocado.

No modificar migraciones historicas 01 a 14. Toda evolucion estructural debe ser incremental.

No introducir credenciales, tokens, usuarios fijos ni datos personales de demostracion en produccion.

Agregar pruebas proporcionales al riesgo y adjuntar los comandos ejecutados con sus resultados.

Mantener el diseno visual aprobado; los cambios funcionales no deben redisenar las pantallas.

# 1 Sergio Serruche

Responsable de seguridad central, autenticacion JWT y autorizacion RBAC del backend.

| Prioridad | P0 Critica |
| --- | --- |
| Rama sugerida | fix/sergio-seguridad-rbac |
| Resultado esperado | Ninguna ruta administrativa o de escritura puede operar sin un JWT valido y un permiso backend verificable. |

## Alcance de trabajo

Crear un middleware central de autenticacion JWT y un middleware declarativo de autorizacion por rol y permiso.

Proteger todas las rutas bajo /api/v1/admin, incluidos usuarios, roles, auditoria, organigrama, calendario y tablas maestras.

Retirar crearRouterReferencia del montaje productivo o limitarlo estrictamente al entorno de pruebas.

Impedir el uso productivo de x-auth, x-rol y x-usuario-id como sustitutos de autenticacion.

Agregar rate limiting para login, refresh y registro ciudadano.

Incorporar Helmet y una configuracion central de cabeceras de seguridad.

Agregar pruebas de contrato para respuestas 401, 403 y acceso autorizado.

## Archivos y modulos principales

backend/src/app.ts

backend/src/core/auth/auth.guard.ts

backend/src/core/auth/cuenta-actual.ts

backend/src/referencia/expediente.router.ts

backend/src/domains/organicore/usuariosAdmin.routes.ts

backend/src/domains/organicore/adminMaestras.routes.ts

backend/package.json

## Fuera de alcance

No modificar esquemas ni migraciones SQL.

No intervenir en la logica interna de Casilla Electronica.

No modificar el diseno visual del frontend ni Docker.

## Dependencias de coordinacion

Publicar el contrato de los middlewares para que Adrian y Leonardo los consuman sin crear implementaciones paralelas.

Coordinar con Isaac las variables y cabeceras requeridas en produccion.

## Definicion de terminado

Ninguna ruta administrativa o de escritura puede operar sin un JWT valido y un permiso backend verificable.

# 2 Adrian Duque

Responsable de Casilla Electronica, prevencion de IDOR y seguridad del ciclo de sesiones.

| Prioridad | P0 Critica |
| --- | --- |
| Rama sugerida | fix/adrian-casilla-sesiones |
| Resultado esperado | Ninguna operacion de Casilla puede leer, modificar, acusar o descargar informacion ajena usando solo un identificador. |

## Alcance de trabajo

Eliminar el UUID fijo utilizado cuando no existe JWT y rechazar tokens inexistentes o invalidos con 401.

Eliminar x-usuario-id como alternativa de identidad en produccion.

Exigir autenticacion en bandeja, detalle, estadisticas, lectura, acuse y descargas.

Verificar que usuario_id pertenece al usuario autenticado o que existe un permiso administrativo explicito.

Evitar consultas o mutaciones de notificaciones basadas unicamente en el ID recibido.

Eliminar DNI, destinatarios y otros datos personales hardcodeados.

Proteger la generacion de URLs de descarga S3.

Almacenar el hash del refresh token, aplicar rotacion atomica y evaluar cookie HttpOnly, Secure y SameSite.

Crear pruebas IDOR entre dos usuarios distintos y pruebas de administrador autorizado.

## Archivos y modulos principales

backend/src/domains/identicore/casilla.router.ts

backend/src/domains/identicore/auth.router.ts

backend/src/core/auth/jwt.service.ts

frontend/src/stores/authStore.ts

frontend/src/api/client.ts

frontend/src/hooks/useCasillaNotifications.ts

## Fuera de alcance

No modificar la migracion 02_sigd_auth.sql.

No cambiar las pantallas o estilos aprobados de Casilla y login.

No crear un segundo middleware JWT; debe consumir el contrato de Sergio.

## Dependencias de coordinacion

Si necesita cambios estructurales, solicitar a Leonel la validacion de una nueva migracion incremental.

Coordinar con Sergio el mecanismo comun de identidad y autorizacion.

## Definicion de terminado

Ninguna operacion de Casilla puede leer, modificar, acusar o descargar informacion ajena usando solo un identificador.

# 3 Leonardo Rodriguez

Responsable de OrganiCore y de la operatividad fullstack del modulo de Administracion.

| Prioridad | P1 Alta |
| --- | --- |
| Rama sugerida | fix/leonardo-organicore-admin |
| Resultado esperado | Usuarios, organigrama, calendario y tablas maestras responden sin HTTP 500, respetan RBAC y conservan sus cambios despues de recargar la aplicacion. |

## Alcance de trabajo

Corregir el contrato SQL de usuarios para usar id_persona y las relaciones canónicas de cuentas, roles y areas.

Definir el contrato canónico del organigrama usando sigd_org.area o una evolucion incremental aprobada.

Corregir el SQL del calendario laboral que actualmente produce el error PostgreSQL 42601.

Implementar persistencia real para altas, activaciones e inactivaciones de tablas maestras.

Conservar el borrado logico y validar codigos duplicados.

Sustituir estados locales de useTablasMaestras por servicios API reales.

Eliminar el fallback silencioso que oculta errores HTTP 500 y mostrar estados de carga, vacio, error y guardado.

Corregir listado, actualizacion y cambio de estado de usuarios desde el frontend.

## Archivos y modulos principales

backend/src/domains/organicore/usuariosAdmin.service.ts

backend/src/domains/organicore/usuariosAdmin.controller.ts

backend/src/domains/organicore/organigrama.service.ts

backend/src/domains/organicore/organigrama.controller.ts

backend/src/domains/organicore/calendario.service.ts

backend/src/domains/organicore/tablasMaestras.service.ts

frontend/src/hooks/useUsuariosAdmin.ts

frontend/src/hooks/useTablasMaestras.ts

frontend/src/services/adminUsuariosService.ts

frontend/src/pages/administracion

## Fuera de alcance

No alterar migraciones 01 a 14.

No implementar un esquema de autorizacion separado del middleware de Sergio.

No redisenar el modulo de Administracion.

## Dependencias de coordinacion

Consumir el middleware central entregado por Sergio.

Coordinar cualquier migracion nueva con Leonel antes de escribir SQL.

## Definicion de terminado

Usuarios, organigrama, calendario y tablas maestras responden sin HTTP 500, respetan RBAC y conservan sus cambios despues de recargar la aplicacion.

# 4 Leonel Rivera

Responsable de base de datos, auditoria WORM y certificacion de pruebas DB y E2E.

| Prioridad | P1 Alta |
| --- | --- |
| Rama sugerida | fix/leonel-db-auditoria-e2e |
| Resultado esperado | Una base vacia aplica todas las migraciones y ejecuta las suites DB y E2E. El visor de auditoria muestra informacion real, paginada e inmutable. |

## Alcance de trabajo

Corregir el fixture que crea cuenta_usuario con id en lugar de id_usuario.

Ordenar el bootstrap de pruebas como extensiones, migraciones, fixtures y semillas.

Conseguir que test:db y test:e2e se ejecuten completamente desde una base PostgreSQL vacia.

Validar checksums, rollback transaccional y advisory lock del runner de migraciones.

Corregir el contrato de auditoria para usar fecha_hora en lugar de creado_en.

Definir un DTO real para bitacora con paginacion, filtros, usuario, accion, modulo, resultado, correlation ID y fechas.

Conectar useAuditLogs con PostgreSQL y eliminar registros demostrativos del frontend.

Verificar privilegios append only, prohibiendo UPDATE y DELETE para la aplicacion.

Probar la atomicidad entre mutacion de negocio, bitacora y outbox.

## Archivos y modulos principales

backend/tests/setup/global-setup.ts

backend/tests/fixtures/01_schema_fixtures_test.sql

backend/vitest.db.config.ts

backend/vitest.config.ts

backend/src/audit

backend/src/db/migrate.ts

backend/src/app.ts solamente en la seccion de auditoria

frontend/src/hooks/useAuditLogs.ts

frontend/src/pages/administracion/AuditoriaPage.tsx

## Fuera de alcance

No modificar migraciones historicas 01 a 14.

No asumir responsabilidad por los servicios OrganiCore de Leonardo.

No debilitar checksums ni desactivar el advisory lock para hacer pasar pruebas.

## Dependencias de coordinacion

Actuar como revisor de todas las nuevas migraciones solicitadas por Adrian o Leonardo.

Entregar a Isaac comandos de bootstrap estables para el pipeline CI.

## Definicion de terminado

Una base vacia aplica todas las migraciones y ejecuta las suites DB y E2E. El visor de auditoria muestra informacion real, paginada e inmutable.

# 5 Isaac

Responsable de Docker, integracion continua, cobertura y preparacion productiva.

| Prioridad | P1 Alta |
| --- | --- |
| Rama sugerida | fix/isaac-devops-ci-calidad |
| Resultado esperado | El pipeline levanta una base vacia, compila, prueba, audita dependencias y construye imagenes productivas reproducibles sin secretos embebidos. |

## Alcance de trabajo

Mantener el Compose actual como desarrollo y crear un docker-compose.prod.yml separado.

Agregar una etapa productiva al Dockerfile frontend con build Vite y servidor estatico compatible con SPA.

Ejecutar backend y frontend con usuarios no root.

Evitar la publicacion externa de PostgreSQL y Redis en produccion.

Hacer obligatorios los secretos de PostgreSQL, JWT y S3, sin valores inseguros predeterminados.

Crear CI con npm ci, typecheck, lint, unitarias, DB, E2E, build, npm audit y validacion Compose.

Corregir typecheck:m03 incorporando los tipos de jest-dom.

Elevar la cobertura backend a los umbrales y ampliar la medicion frontend a login, administracion, casilla, reportes, firma y workflow.

Aplicar carga diferida por rutas y reducir el bundle JavaScript y el peso del logo 3D.

Reducir la respuesta publica de health y ready para no revelar infraestructura interna.

Actualizar la dependencia transitiva de desarrollo source-map-js.

## Archivos y modulos principales

docker-compose.yml

docker-compose.prod.yml

backend/Dockerfile

frontend/Dockerfile

frontend/vite.config.ts

frontend/vitest.config.ts

frontend/tsconfig.m03.json

backend/vitest.unit.config.ts

.github/workflows

## Fuera de alcance

No cambiar reglas funcionales de Casilla, Administracion o Auditoria.

No reducir umbrales de cobertura para hacer pasar el pipeline.

No desplegar ni publicar imagenes sin autorizacion.

## Dependencias de coordinacion

Integrar despues de recibir de Leonel el bootstrap estable y las suites DB y E2E funcionales.

Coordinar con Sergio la configuracion productiva de seguridad, CORS y health checks.

## Definicion de terminado

El pipeline levanta una base vacia, compila, prueba, audita dependencias y construye imagenes productivas reproducibles sin secretos embebidos.

# Coordinacion de migraciones

Las migraciones existentes del 01 al 14 se consideran historicas y no deben editarse. Cualquier cambio de esquema debe realizarse hacia adelante y ser revisado por Leonel antes de integrarse.

| Adrian Duque | Solicita la migracion 15 si requiere hash de refresh token u otros cambios de sesion. |
| --- | --- |
| Leonardo Rodriguez | Solicita la migracion 16 si OrganiCore requiere nuevas tablas o columnas. |
| Leonel Rivera | Revisa orden, idempotencia, checksum, compatibilidad y pruebas desde base vacia. |
| Isaac | Ejecuta las migraciones completas dentro del pipeline de integracion. |

# Orden de integracion

| Orden | Responsable | Objetivo de integracion |
| --- | --- | --- |
| 1 | Leonel Rivera | Repara bootstrap DB y habilita la certificacion automatica. |
| 2 | Sergio Serruche | Integra autenticacion y autorizacion central. |
| 3 | Adrian Duque | Cierra Casilla e implementa seguridad de sesiones. |
| 4 | Leonardo Rodriguez | Repara Administracion y persistencia fullstack. |
| 5 | Isaac | Integra Docker productivo, CI, cobertura y controles finales. |

# Evidencia minima por pull request

Resumen del problema corregido y alcance exacto del cambio.

Listado de archivos modificados y migraciones nuevas, si corresponden.

Pruebas unitarias y de integracion agregadas o actualizadas.

Comandos de typecheck, lint, build y test ejecutados con resultado.

Evidencia de respuestas 401, 403, 404 y 2xx segun el contrato afectado.

Confirmacion de que no se agregaron secretos, credenciales fijas ni tokens de demostracion.

Riesgos residuales y dependencias pendientes, si existieran.

# Criterio de cierre general

El plan se considera completado cuando todas las rutas sensibles exigen identidad y permisos backend, los modulos administrativos y de auditoria utilizan PostgreSQL real, Casilla impide accesos cruzados, una base vacia supera DB y E2E, y el pipeline productivo compila, prueba y construye las imagenes sin secretos embebidos.